1000 Ljubljana - P.p. 639
tel: (01) 366-42-50
fax: (01) 366-43-00

Projekt ZBS – VSRS:

IZVEDBA PILOTSKEGA PROJEKTA ZA NAMENE VZPOSTAVITVE OKOLJA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO PISANJ MED SODIŠČI IN BANKAMI

Testiranje aplikacije Laurentius

Testni scenarij
 ZBS_040, ZBS_042

Kontrola verzij

Zadnja verzija:

Verzija	1.0
Datum	21.09.16
Avtor	Jože Rihtaršič – VSRS
Odgovornost	Jože Rihtaršič – VSRS, Simon Weilguny – Banka koper, Članica ZBS
Zaupnost	/
Datoteka

Zgodovina:

Verzija	Datum	Avtor	Opis
1.0	21.09.16	Jože Rihtaršič	Prvi osnutek.

Revizije:

Revizija	Datum	Avtor	Opis

Zaščita dokumenta

© 2016 Vrhovno sodišče Republike Slovenije / Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršen koli način in na katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Omejitve ne veljajo za državne organe Republike Slovenije. / Vsaka kršitev se lahko preganja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije

## Uvod
Testni scenariji so nastali na podlagi opisov testnih primerov (ZapisnikTestiranjaVSrešitve.xlsx), ki jih je posredovala članica ZBS, za namena:
  - potrditev ustreznosti implementacije funkcionalnih zahtev, ki so bili posredovani s strani članice ZBS kot pogoj za uporabo aplikacije v bančnem okolju;
  - ugotavljanja sprejemljivosti aplikacije Laurentius za namestitev v bančno okolje.
Namen aplikacije Laurentius je omogočiti elektronsko izmenjavo dokumentov (e-vročanje) po protokolu SVEV 2.0 med Vrhovnim sodiščem RS in bankami članicami ZBS.

# Predpogoji, pripomočki in podatki uporabljeni pri testiranju:
- Delujoča demo postavite Laurentius za domeno [DOMENA]: _________________.
- Zadnja verzija namestitvenega paketa Laurentius: ________________________________.
- Dostop do testnega spletnega vmesnika sodišča [TS_SODISCE]: https://b2g-test.sodisce.si/laurentius-web/
- Dostop do testnega sistema sodišča.
- Delujoče uporabniško ime [TS_SOD_PRIJAVA]:___________________ (in geslo) za dostop do spletnega testnega vmesnika na strani sodišča.
- Registriran testni predal za uporabniško ime v testnem sistemu sodišča [TS_SOD_PREDAL]:_______________________.
- Sodišču je bil sporočen MSH naslov testnega sistem, do katerega ima dostop. URL Naslov: _______________________________________________________________.
- Uspešno izveden test povezljivosti ZBS_005, ZBS_006, in ZBS_007.
- Ostali pripomočki:
  - Brskalnik (npr.: Firefox ) :____________________________________________
  - Pregledovalnik tekstovne datoteke (npr: Notepad): ________________________
  - Pregledovalnik PDF datoteke (npr: Adobe reader): ________________________
  - Aplikacija za razširitev datotek (npr: 7-ZIP): _____________________________

## Obremenitveni test: Pošiljanje večjega števila pošiljk na sodišče (Storitev: DeliveryWithReceipt)
Namen testa: Namen testa je preveriti pravilnost delovanja sistema pri večjih obremenitvah.
Testni primer: ZBS_040

Datum pričetka testa: _________________ Testiral: _______________________________

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (✓/X)
	Odpri spletno stran testnega sistema.	http://localhost:8080/laurentius-web	Prikaže se spletna stran za prijavo.
	Vnesi uporabniško ime in geslo	Uporabniško ime: admin / Geslo: admin1234	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte. V orodni vrstici (levo zgoraj) je padajoči seznam s predali a.department[domena] in b.department@[domena]
	Klikni na zavihek / „Dodatki“.		Ob kliku na sklop orodij se sklop orodij razpre in prikaže se seznam: / - ZPP plugin / - Test case plugin
	Klikni na orodje: / „Test case plugin“.		Na delovni površini se prikažejo sklopi: / Testni podatki: / Obremenitveni test: večja količina pošiljk / Obremenitveni test: Prenos velikih pošiljk
	Vnesi testne podatke.	Izhodni predal: / a.department@[DOMENA] / naslovnikov predal: / [TS_SOD_PREDAL]	Podatki so vneseni.
	V razdelku „Obremenitveni test: večja količina pošiljk“ nastavi vrednost „št. pošiljk“ na 5 in klikni na gumb „Prični“		Indikator napredka (progress bar) v cca „10s“ prikaže 100%. V zgornjem delu delovne površine se izpiše sporočilo: / 'V pošiljanje po storitvi DeliveryWithReceipt poslanih 5 pošiljk.'
	Preklopi delovno površino na „Izhodna pošta“ in izberite izhodni predal.	Izhodni predal: a.department@[DOMENA]	V tabeli izhodne pošte se prikažejo 5 novih izhodnih pošiljk, ki so lahko statusu / „Dodano“ - oranžna barva / „V pošiljanju“ - siva barva / „Odpravljeno“ - modra barva
	Če vse pošiljke niso v statusu: „Odpravljeno“. klikni na gumb osveži.		Vse pošiljke so v roku 1 minute v statusu / „Odpravljeno“ - modra barva.
Pregled dohodne pošte v testnem sistemu sodišča
	Odpri spletno stran testnega sistema.	[TS_SODISCE]	Prikaže se spletna stran za prijavo.
	Vnesi uporabniško ime in geslo.	[TS_SOD_PREDAL]	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte. V orodni vrstici (levo zgoraj) je v padajočem seznamu izbran predal [TS_SOD_PREDAL]. / V seznamu dohodne pošte je 5 novih pošiljk v statusu Prejeto [Zelena barva]
Pošiljanje 1000 sporočil na sodišče
	V testnem sistemu izberi orodja / „Dodatki“ / in klikni na orodje: / „Test case plugin“. Ter preveri vnos testnih predalov.	Izhodni predal: / a.department@[DOMENA] / naslovnikov predal: / [TS_SOD_PREDAL]	Izbrano je orodje „Test case plugin“. Na delovni površini se prikažejo sklopi: / Testni podatki: / Obremenitveni test: večja količina pošiljk / Obremenitveni test: Prenos velikih pošiljk / Vnesena sta podatka Izhodni predal in naslovnikov predal.
	V razdelku „Obremenitveni test: večja količina pošiljk“ nastavi vrednost „št. pošiljk“ in klikni na gumb „Prični“ .	Št pošiljk: 1000	Indikator napredka (progress bar) se pomika proti 100%. 100% doseže v cca 10 minutah.
	Preklopi delovno površino na „Izhodna pošta“ in izberite izhodni predal. Pri tem večkrat klikni na gumb osveži.	Izhodni predal: a.department@[DOMENA]	V tabeli izhodne pošte se prikaže 1000 novih izhodnih pošiljk, ki so lahko statusu / „Dodano“ - oranžna barva / „V pošiljanju“ - siva barva / „Odpravljeno“ - modra barva / Število pošiljk v statusu / „Odpravljeno“ - modra barva / se povečuje. V daljšem času so vse pošiljke v statusu / „Odpravljeno“ - modra barva.
	V iskalnih pogojih izberi status: SENT / in klikni gumb „Iskanje“.		V glavi in nogi tabele se ob kliku na gumb „Osveži“ spreminja zapis: / Prikaz 1-50 od X / kjer se X povečuje na 1005 pošiljk.
Pregled dohodne pošte v testnem sistemu
	Odpri spletno stran testnega sistema. In klikni na gumb „Osveži“	[TS_SODISCE]	V tabeli dohodne pošte za predal „[TS_SOD_PREDAL]“ se prikažejo nove pošiljke. V roku cca 10 minut je prenesenih vseh 1000 novih pošiljk.

Datum zaključka testa: _________________ Podpis: _______________________________
## Obremenitveni test: Pošiljanje večjega števila pošiljk iz sodišča (Storitev: DeliveryWithReceipt)
Namen testa: Namen testa je preveriti pravilnost delovanja sistema pri večjih obremenitvah.
Testni primer: ZBS_042

Datum pričetka testa: _________________ Testiral: _______________________________

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (✓/X)
	Odpri spletno stran testnega sistema sodišča.	[TS_SODISCE]	Prikaže se spletna stran za prijavo.
	Vnesi uporabniško ime in geslo.	[TS_SOD_PRIJAVA]	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte. V orodni vrstici (levo zgoraj) je padajoči seznam s predalom [TS_SOD_PREDAL].
	Klikni na zavihek / „Dodatki“ in na orodje: / „Test case plugin“		Na delovni površini se prikažejo sklopi: / Testni podatki: / Obremenitveni test: večja količina pošiljk / Obremenitveni test: Prenos velikih pošiljk
	Vnesi testne podatke:	Izhodni predal: [TS_SOD_PREDAL] / naslovnikov predal: / a.department@[DOMENA]	Podatki so vneseni.
	V razdelku „Obremenitveni test: večja količina pošiljk“ nastavi vrednost „št. pošiljk“ na 5 in klikni na gumb „Prični“		Indikator napredka (progress bar ) v cca „10s“ prikaže 100%. V zgornjem delu delovne površine se izpiše sporočilo: / 'V pošiljanje po storitvi DeliveryWithReceipt poslanih 5 pošiljk'.
	Preklopi delovno površino na „Izhodna pošta“ in izberite izhodni predal.	Izhodni predal: [TS_SOD_PREDAL]	V tabeli izhodne pošte se prikažejo 5 novih izhodnih pošiljk, ki so lahko statusu: / „Dodano“ - oranžna barva / „V pošiljanju“ - siva barva / „Odpravljeno“ - modra barva
	Če vse pošiljke niso v statusu: „Odpravljeno“, klikni na gumb osveži.		Vse pošiljke so v roku 1 minute v statusu / „Odpravljeno“ - modra barva.
	Odpri spletno stran testnega sistema.	http://localhost:8080/laurentius-web	Prikaže se spletna stran za prijavo.
	Vnesi uporabniško ime in geslo.	Uporabniško ime: admin / Geslo: admin1234	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte. V orodni vrstici (levo zgoraj) je v padajočem seznamu izbran predal „a.department“. / V seznamu dohodne pošte je 5 novih pošiljk v statusu Prejeto [Zelena barva].
Pošiljanje 2000 sporočil
	V testnem sistemu sodišča klikni na zavihek / „Dodatki“ / in izberi orodje: / „Test case plugin“. ter preveri vnos testnih predalov.	Izhodni predal: [TS_SOD_PREDAL] / naslovnikov predal: / a.department@[DOMENA]	Izbrano je orodje „Test case plugin“. Na delovni površini se prikažejo sklopi: / Testni podatki: / Obremenitveni test: večja količina pošiljk / Obremenitveni test: Prenos velikih pošiljk / Vnesena sta podatka Izhodni predal in naslovnikov predal.
	V razdelku „Obremenitveni test: večja količina pošiljk“ nastavi vrednost [št. pošiljk] in klikni na gumb „Prični“ .	št. pošiljk: 2000	Indikator napredka (progress bar ) se pomika proti 100%. 100% doseže v cca 20 minutah.
	Preklopi delovno površino na „Izhodna pošta“ in izberite izhodni predal. Pri tem večkrat klikni na gumb „Osveži“.	Izhodni predal: [TS_SOD_PREDAL]	V tabeli izhodne pošte se prikaže 2000 novih izhodnih pošiljk, ki so lahko statusu / „Dodano“ - oranžna barva / „V pošiljanju“ - siva barva / „Odpravljeno“ - modra barva / Število pošiljk v statusu / „Odpravljeno“ - modra barva / se povečuje. V daljšem času (10-20 minut) so vse pošiljke v statusu / „Odpravljeno“ - modra barva
	Odpri spletno stran testnega sistema. In klikni na gumb „Osveži“	http://localhost:8080/laurentius-web	V tabeli dohodne pošte za predal „a.department@[DOMENA]“ se prikažejo nove pošiljke. V roku cca 10-20 minut je prenesenih vseh 2000 pošiljk.

Datum zaključka testa: _________________ Podpis: _______________________________