1000 Ljubljana - P.p. 639
tel: (01) 366-42-50
fax: (01) 366-43-00

Projekt ZBS – VSRS:

IZVEDBA PILOTSKEGA PROJEKTA ZA NAMENE VZPOSTAVITVE OKOLJA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO PISANJ MED SODIŠČI IN BANKAMI

Testiranje aplikacije Laurentius

Testni scenarij
ZBS_007
Kontrola verzij

Zadnja verzija:

Verzija	1.0
Datum	03.04.2017
Avtor	Jože Rihtaršič – VSRS
Odgovornost	Jože Rihtaršič – VSRS, Simon Weilguny – Banka koper, Članica ZBS
Zaupnost	/
Datoteka

Zgodovina:

Verzija	Datum	Avtor	Opis
1.0	03.04.2017	Jože Rihtaršič	Prvi osnutek.

Revizije:

Revizija	Datum	Avtor	Opis

Zaščita dokumenta

© 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije / Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršen koli način in na katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Omejitve ne veljajo za državne organe Republike Slovenije. / Vsaka kršitev se lahko preganja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije

# Uvod
Testni scenariji so nastali na podlagi opisov testnih primerov (ZapisnikTestiranjaVSrešitve.xlsx), ki jih je posredovala članica ZBS, za namena:
  - potrditev ustreznosti implementacije funkcionalnih zahtev, ki so bili posredovani s strani članice ZBS kot pogoj za uporabo aplikacije v bančnem okolju;
  - ugotavljanja sprejemljivosti aplikacije Laurentius za namestitev v bančno okolje.
Namen aplikacije Laurentius je omogočiti elektronsko izmenjavo dokumentov (e-vročanje) po protokolu SVEV 2.0 med Vrhovnim sodiščem RS in bankami članicami ZBS.
# Test povezljivosti: Vročanje testnega sporočila po ZPP iz sodišča (Storitev: LegalDelivery_ZPP)
Namen testa: Namen testa je preveriti delovanje e-vročanja po ZPP.
Testni primeri: ZBS_007.
## Predpogoji, pripomočki in podatki uporabljeni pri testiranju:
- Delujoča demo postavite Laurentius za domeno [DOMENA]: _________________.
- Verzija namestitvenega paketa Laurentius: ________________________________.
- Dostop do testnega spletnega vmesnika sodišča [TS_SODISCE]: https://b2g-test.sodisce.si/laurentius-web/
- Delujoče uporabniško ime [TS_SOD_PRIJAVA]:___________________ (in geslo) za dostop do spletnega testnega vmesnika na strani sodišča.
- Registriran testni predal za uporabniško ime v testnem sistemu sodišča:_______________________.
- Sodišču je bil sporočen MSH naslov testnega sistem, do katerega ima dostop. URL Naslov: _______________________________________________________________.
- Ostali pripomočki:
  - Brskalnik (npr.: Firefox ) :____________________________________________
  - Pregledovalnik tekstovne datoteke (npr: Notepad): ________________________
  - Pregledovalnik PDF datoteke (npr: Adobe reader): ________________________
  - Aplikacija za razširitev datotek (npr: 7-ZIP): _____________________________

## Testni scenarij (ZBS_007)

Opomba: Demo nastavitev aplikacije Laurentius ima nastavljeno sprejem pošiljk po ZPP (podpisovanje povratnic) vsakih vsakih 5 min od 8h-16h za dneve od ponedeljka do petka.

Datum pričetka testa: _________________ Testiral: _______________________________

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (✓/X)
	Odpri spletno stran testnega sistema sodišča.	[TS_SODISCE]	Prikaže se spletna stran za prijavo.
	Vnesi uporabniško ime in geslo.	[TS_SOD_PRIJAVA]	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte.
	Na levi strani klikni na seznam orodij: / „Izhodna pošta“:		Razprejo se orodja za pregled „Izhodne pošte“ V sredini zaslona se prikaže tabela izhodne pošte. V orodni vrstici se prikaže gumb „Novo“.
	Klikni na gumb „Novo“		Prikaže se dialog za izdelavo testnih pošiljk.
	Popravi prejemnika pošiljke in klikni na gumb „Potrdi“	Prejemnik: a.department@[DOMENA] / Vsebina: PRVA ZPP POŠILJKA POSLANA IZ SODIŠČA	Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal [TS_SOD_PREDAL] pojavi nova vrstica . Pošiljka v roku 30 sekund dobi status: Odpravljeno (modre barve) . / (Status osveži s gumbom Osveži)
Pregled dohodne pošte v testnem sistemu
	Odpri spletno stran testnega sistema.	http://localhost:8080/Laurentius-web	Prikaže se spletna stran za prijavo.
	Vnesi uporabniško ime in geslo.	Uporabniško ime: admin / Geslo: admin1234	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte. / V seznamu dohodne pošte je nova pošiljka v statusu: Zaklenjena (PLOCKED) [Siva barva] ali Prejeto (RECEIVED) [Zelena barva].
	V primeru, da je v statusu Siva barva – obdelavi počakaj 5 minut in klikni na gumb „Osveži“		V seznamu dohodne pošte je pošiljka v statusu: Prejeto [Zelena barva] .
	Klikni na zavihek / „Priponke“		V seznamu priponk se prikažejo tri priponke: / - DeliveryNotification; / - Kriptirana vsebina; / - Nekriptirana vsebina.
	Klikni na gumb „Prenos“ v vrstici priponke: „DeliveryNotification“ .in odpri vsebino priponke v pregledovalniku PDF datotek.		Vsebina priponke je obvestilo o prispeli pošiljki. Obvestilo vsebuje naziv pošiljatelja, naziv prejemnika datum obvestila in pravni pouk in ustrezne datume.
	Klikni na gumb „Prenos„ v vrstici Nekriptirane vsebine / In odpri vsebino priponke v tekstovnem pregledovalniku datotek.		Vsebina priponke je besedilo „PRVA ZPP POŠILJKA POSLANA IZ SODIŠČA“
Pregled povratnice v testnem sistemu sodišča
	Odpri spletno stran za testnega sistema sodišče in aktiviraj orodja za pregled dohodne pošte.	[TS_SODISCE]	V seznamu dohodne pošte se pojavi nov zapis dohodne pošte z akcijo: „AdviceOfDelivery“
	Klikni dohodno pošiljko „AdviceOfDelivery“ in nato na zavihek: „Priponke“.		V seznamu priponk se prikaže priponka: AdviceOfDelivery.
	Klikni na gumb „Prenos“ v vrstici priponke: „AdviceOfDelivery“ in odpri vsebino priponke v tekstovnem pregledovalniku datotek.		Vsebina priponke je PDF podpisana Povratnica. Datum vročitve pošiljatelj, prejemnik vsebina so ustrezni.

Datum zaključka testa: _________________ Podpis: _______________________________