1000 Ljubljana - P.p. 639
tel: (01) 366-42-50
fax: (01) 366-43-00

Projekt ZBS – VSRS:

IZVEDBA PILOTSKEGA PROJEKTA ZA NAMENE VZPOSTAVITVE OKOLJA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO PISANJ MED SODIŠČI IN BANKAMI

Testiranje aplikacije Laurentius

Testni scenarij
ZBS_014, ZBS_015
Kontrola verzij

Zadnja verzija:

Verzija	1.0
Datum	23.03.2017
Avtor	Jože Rihtaršič – VSRS
Odgovornost	Jože Rihtaršič – VSRS, Simon Weilguny – Banka koper, Članica ZBS
Zaupnost	/
Datoteka

Zgodovina:

Verzija	Datum	Avtor	Opis
1.0	23.03.2017	Jože Rihtaršič	Prvi osnutek.

Revizije:

Revizija	Datum	Avtor	Opis

Zaščita dokumenta

© 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije / Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršen koli način in na katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Omejitve ne veljajo za državne organe Republike Slovenije. / Vsaka kršitev se lahko preganja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije

# Uvod
Testni scenariji so nastali na podlagi opisov testnih primerov (ZapisnikTestiranjaVSrešitve.xlsx), ki jih je posredovala članica ZBS, za namena:
  - potrditev ustreznosti implementacije funkcionalnih zahtev, ki so bili posredovani s strani članice ZBS kot pogoj za uporabo aplikacije v bančnem okolju;
  - ugotavljanja sprejemljivosti aplikacije Laurentius za namestitev v bančno okolje.
Namen aplikacije Laurentius je omogočiti elektronsko izmenjavo dokumentov (e-vročanje) po protokolu SVEV 2.0 med Vrhovnim sodiščem RS in bankami članicami ZBS.
# Nastavitve zanesljivosti prenosa: maksimalni čas poizkusov prenosa.
Namen testa: Namen testa je preveriti možnost nastavljanja maksimalnega števila poskusov, intervalov med poskusi, kot to določa standard ebMS 3.0.

Testni primer: ZBS_014, ZBS_015
## Predpogoji, pripomočki in podatki uporabljeni pri testiranju:
- Delujoča demo postavite Laurentius za domeno [DOMENA]: _________________.
- Verzija namestitvenega paketa Laurentius: ________________________________.
- Dostop do testnega spletnega vmesnika sodišča [TS_SODISCE]:
  https://b2g-test.sodisce.si/laurentius-web/
- Delujoče uporabniško ime [TS_SOD_PRIJAVA]:___________________ (in geslo) za dostop do spletnega testnega vmesnika na strani sodišča.
- Registriran testni predal za uporabniško ime v testnem sistemu sodišča [TS_SOD_PREDAL]:_______________________.
- Sodišču je bil sporočen MSH naslov testnega sistem, do katerega ima dostop. URL Naslov: _______________________________________________________________.
- Ostali pripomočki:
  - Brskalnik (npr.: Firefox ) :____________________________________________

## Testni scenarij (ZBS_014,ZBS_015)
Datum pričetka testa: _________________ Testiral: _______________________________

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (✓/X)
	Odpri spletno stran testnega sistema.	http://localhost:8080/Laurentius-web	Prikaže se spletna stran za prijavo.
	Vnesi uporabniško ime in geslo	Uporabniško ime: Admin / Geslo: admin1234	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte.
	Klikni na zavihek / „Nastavitve“	Sklop orodij: / Nastavitve	Ob kliku na sklop orodij se sklop orodij razpre in prikaže se seznam nastavitev.
	Klikni na orodje za urejanje eIdentitet: / „PMode nastavitve / eIdentitete“.	Orodje: eIdentitete	Prikaže se tabela eIdentitet, ki se uporabljajo pri elektronski izmenjavi. / V tabeli sta dve eIdentiteti / test-laurentius; / court-laurentius.
	V tabeli: eIdentitete dvakrat klikni na vrstico: court-laurentius in spremeni url na neobstoječi naslov ter pritisni na gumb Potrdi.	eIdentiteta: court-laurentius / Transport/Naslov / https://b2g-test.sodisce.si/laurentius/msh-neobstaja	eIdentiteta court-laurentius ima spremenjen naslov za pošiljanje pošiljk.
	Klikni na sklop orodij: Izhodna pošta in klikni na gumb „Novo“		Prikaže se dialog za izdelavo testne pošiljke.
	Pošlji navadno pošiljko iz naslova: / a.department@[DOMENA] / na naslov: [TS_SOD_PREDAL] , tako da popraviš podatke: prejemnik, akcija, storitev.	Storitev: DeliveryWithReceipt Akcija: Delivery Prejemnik: [TS_SOD_PREDAL]	Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za pošiljateljev predal pojavi nova vrstica s podatki nove pošiljke. / Pošiljka dobi najprej status Napaka (ERROR – rdeče barve z obvestilom: HTTP response '405: Method Not Allowed' when communicating with https://b2g-test.sodisce.si/laurentius/msh-neobstaja) / Nato status ponovno pošiljanje („SHEDULE“ zelene barve). / Status Pošiljanje (PUSHING – zelena barva) sledi po preteku 5s. / Poskusi pošiljanja se ponovijo še po 17s in 51s. / Zadnji status je Neuspešno pošiljanje (FAILED – temno rdeće barve) z / obvestilom: / Max resend mail reached.
	Klikni na orodje za urejanje profila zanesljivosti: / „PMode nastavitve / Profil zanesljivosti“.	Orodje: Profil zanesljivosti	Prikaže se tabela profilov zanesljivosti. / V tabeli je zapis: AS4ReceiptResponse.
	Dvakrat klikni na zapis AS4ReceiptResponse.	Vrstica: AS4ReceiptResponse	Prikaže se dialog za urejanje profila zanesljivosti.
	Spremeni podatke in klikni na gumb Potrdi.	Št. poskusov: 10 / Množenje periode: 1 / Perioda: 3000	Podatki so spremenjeni.
	Klikni na sklop orodij: Izhodna pošta, označi pošiljko v statusi „FAILED“, ter klikni na gumb „Pošlji izbr.“		Pošiljka dobi najprej status Napaka (ERROR – rdeče barve z obvestilom: HTTP response '405: Method Not Allowed' when communicating with https://b2g-test.sodisce.si/laurentius/msh-neobstaja) / Nato status ponovno pošiljanje („SHEDULE“ zelene barve). / Status Pošiljanje (PUSHING – zelena barva) sledi po preteku 3s. / Poskusi pošiljanja se ponovijo 10x v enakomernem razmaku po 3s. / Zadnji status je Neuspešno pošiljanje (FAILED – temno rdeće barve) z / obvestilom: / Max resend mail reached.
	Klikni na orodje za urejanje profila zaneljivosti: / „PMode nastavitve / Profil zanesljivosti“.	Orodje: Profil zanesljivosti	Prikaže se tabela profilov zanesljivosti. / V tabeli je zapis: AS4ReceiptResponse.
	Dvakrat klikni na zapis AS4ReceiptResponse.	Vrstica: AS4ReceiptResponse	Prikaže se dialog za urejanje profila zanesljivosti.
	Spremeni podatke in klikni na gumb Potrdi.	Št. poskusov: 3 / Množenje periode: 3 / Perioda: 5678	Podatki so spremenjeni.
	Klikni na orodje za urejanje eIdentitet: / „PMode nastavitve / eIdentitete“.	Orodje: eIdentitete	Prikaže se tabela eIdentitet, ki se uporabljajo pri elektronski izmenjavi. / V tabeli sta dve eIdentiteti / test-laurentius; / court-laurentius.
	V tabeli: eIdentitete dvakrat klikni na vrstico: court-laurentius in spremeni naslov na veljavni naslov ter pritisni na gumb Potrdi.	eIdentiteta: court-laurentius / Transport/Naslov / https://b2g-test.sodisce.si/laurentius/msh	eIdentiteta court-laurentius ima spremenjen naslov za pošiljanje pošiljk.
	Klikni na sklop orodij: Izhodna pošta, označi pošiljko v statusi „FAILED“, ter klikni na gumb „Pošlji izbr.“		Pošiljka je uspešno odpravljena.

Datum zaključka testa: _________________ Podpis: _______________________________