1000 Ljubljana - P.p. 639
tel: (01) 366-42-50
fax: (01) 366-43-00

Projekt ZBS – VSRS:

IZVEDBA PILOTSKEGA PROJEKTA ZA NAMENE VZPOSTAVITVE OKOLJA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO PISANJ MED SODIŠČI IN BANKAMI

Testiranje aplikacije Laurentius

Testni scenarij
ZBS_022, ZBS_023,
ZBS_025, ZBS_027

Kontrola verzij

Zadnja verzija:

Verzija	1.0
Datum	15.03.2017
Avtor	Jože Rihtaršič – VSRS
Odgovornost	Jože Rihtaršič – VSRS, Simon Weilguny – Banka koper, Članica ZBS
Zaupnost	/
Datoteka

Zgodovina:

Verzija	Datum	Avtor	Opis
1.0	15.03.2017	Jože Rihtaršič	Prvi osnutek.

Revizije:

Revizija	Datum	Avtor	Opis

Zaščita dokumenta

© 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije / Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršen koli način in na katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Omejitve ne veljajo za državne organe Republike Slovenije. / Vsaka kršitev se lahko preganja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije

## Uvod
Testni scenariji so nastali na podlagi opisov testnih primerov (ZapisnikTestiranjaVSrešitve.xlsx), ki jih je posredovala članica ZBS, za namena:
  - potrditev ustreznosti implementacije funkcionalnih zahtev, ki so bili posredovani s strani članice ZBS kot pogoj za uporabo aplikacije v bančnem okolju;
  - ugotavljanja sprejemljivosti aplikacije Laurentius za namestitev v bančno okolje.
Namen aplikacije Laurentius je omogočiti elektronsko izmenjavo dokumentov (e-vročanje) po protokolu SVEV 2.0 med Vrhovnim sodiščem RS in bankami članicami ZBS.
# Urejanje digitalnih potrdil eIdentitet
Namen testa: Aplikacija Laurentius omogoča dodajanje novih in urejanje obstoječih identitet naslovnikov oz. naslovnikovih MSH sistemov. Namen testa je preveriti možnost nastavljanja digitalnih potrdil, ki jih uporablja posamena eIdentiteta za podpisovanje sporočil, šifiranje in vzpostavitev TLS povezave.
Testni primeri: ZBS_022, ZBS_023, ZBS_025, ZBS_027
## Predpogoji, pripomočki in podatki uporabljeni pri testiranju:
- Delujoča demo postavite Laurentius: (verzija:________________)
  za domeno [DOMENA]: _________________.
- Delujoče uporabniško ime [TS_SOD_PRIJAVA]:___________________ (in geslo) za dostop do spletnega testnega vmesnika na strani sodišča.
- Registriran testni predal za uporabniško ime v testnem sistemu sodišča [TS_SOD_PREDAL]:_______________________.
- Sodišču je bil sporočen MSH naslov testnega sistem, do katerega ima dostop. URL Naslov: _______________________________________________________________.
- Uspešno izveden test povezljivosti ZBS_005, ZBS_006 in ZBS_007.
- Ostali pripomočki:
  - Brskalnik (npr.: Firefox ) :____________________________________________
  - Pregledovalnik tekstovne datoteke (npr: Notepad): ________________________
  - Pregledovalnik PDF datoteke (npr: Adobe reader): ________________________
  - Aplikacija za razširitev datotek (npr: 7-ZIP): _____________________________

Datum pričetka testa: _________________ Testiral: _______________________________

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (✓/X)
	Odpri spletno stran testnega sistema.	http://localhost:8080/laurentius-web	Prikaže se spletna stran za prijavo.
	Vnesi uporabniško ime in geslo	Uporabniško ime: admin / Geslo: admin1234	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte. V orodni vrstici (levo zgoraj) je padajoči seznam s predali a.department[domena] in b.department@[domena]
	Klikni na zavihek / „Nastavitve“	Sklop orodij: / Nastavitve	Ob kliku na sklop orodij se sklop orodij razpre in prikaže se seznam nastavitev.
	Klikni na orodje za urejanje eIdentitet: / „PMode nastavitve / eIdentitete“.	Orodje: eIdentitete	Prikaže se tabela eIdentitet, ki se uporabljajo pri elektronski izmenjavi. / V tabeli sta dve eIdentiteti / test-laurentius; / court-laurentius.
	V tabeli „eIdentitete“ klikni na gumb „Dodaj“.		Odpre se dialog za dodajanje nove eIdentitete. / Vnosna maska eIdentitete vsebuje zavihka: / Identiteta; / Transport.
	Vnesi podatke zavihka Identitete.	Id: podjetjeA / Domena: a-sed.si / Aktiven: označeno / Lokalna identiteta: od-značeno	V dialogu so vneseni podatki / ID, domena, aktiven.
	Izberi certifikat s katerim so podpisama sporočila od podjetjaA, tako da izbereš certifikat iz padajočega menija / „Cert. podpisa“ v razdelku Certifikati zaupanja.	Izberi: b2g-test.sodisce.si	Certifikat je izbran.
	Izberi certifikat s katerim se lahko šifrira sporočila, ki se pošiljajo podjetjuA, tako da izbereš certifikat iz padajočega menija „cert. šifriranja“ v razdelku Certifikati zaupanja.	Izberi: b2g-test.sodisce.si	Certifikat je izbran.
Nastavitev URL naslova
	Klikni na zavihek: / Transport	Zavihek „Transport“	Prikažejo se vnosna polja za transport: / Naslov; / Nastavitve TLS.
	Vnesi podatke:	Naslov / Naslov: https://test.naslov.si:8080/ebms/msh?wsdl / Chunked: true: / Connection timeout: 180 000 / Receive timeout: / 180 000	Vneseni so podatki naslovnikovega sistema: / URL naslov .
	Vnesi podatke za vzpostavitev TLS za Certifikate zaupanja: Shramba certifikatov / in klient ključ za obojestranskos avtentitacijo: Shramba ključev. / Ter pritisni gum potrdi.	Strežniško digitalno potrdilo: b2g-test.sodisce.si / Digitalno potrdilo klienta: test-laurentius	Vneseni so podatki za vzpostavitev TLS povezave. Certifikati so izbrani iz predhodno določenih shramb. / Ob kliki na gumb dialog izgine. / V seznamu e-identitet se pojavi nova vrstica: podjetjeA.

Datum zaključka testa: _________________ Podpis: _______________________________